УТВЕРЖДЕНО

Решение Витебского районного

исполнительного комитета

26.01.2024 № 149

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

Капитального ремонта жилищного фонда на 2024 год по коммунальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «ЖРЭП Витебского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Планируемые сроки проведения работ | |
| начало работ | окончание работ |
| 1. | «Капитальный ремонт здания жилого дома № 10, по ул. Спортивная в д. Лужесно Витебского района» | сентябрь | ноябрь |
| 2. | «Капитальный ремонт здания жилого дома № 6, ул. Мира в д. Подберезье Витебского района» | февраль | июнь |
| 3. | «Капитальный ремонт здания жилого дома № 8, ул. Мира в д. Подберезье Витебского района» | август | октябрь |
| 4. | «Капитальный ремонт здания жилого дома № 1Б, ул. Центральная в аг. Ольгово Витебского района» | май | август |
| 5. | «Капитальный ремонт здания жилого дома № 4, ул. Центральная в аг. Ольгово Витебского района» | июнь | сентябрь |
| 6. | «Капитальный ремонт здания жилого дома № 12, ул. Новоселов в аг. Тулово Витебского района» | август | ноябрь |