УТВЕРЖДЕНО

Решение Витебского районного

исполнительного комитета

31.01.2020 № 136

Список объектов текущего ремонта жилищного фонда на 2020 год по унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства  «Витрайкомхоз»

| Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентиро вочная стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| Обращения граждан |  |  |  | 6942,00 | январь | декабрь |
| Жилые дома | ремонт плит балконов, лоджий | шт. | 6 | 2430,00 | май | декабрь |
| Жилые дома | восстановление исправности и устранение повреждений инженерных сетей |  |  | 2000,00 | январь | декабрь |
| аг.Бабиничи, ул.Калинина, д.11 | ремонт кровли | кв.м. | 72 | 1000,0 | январь | март |
| д.Берники, ул.Центральная, д.1 | ремонт кровли | кв.м. | 72 | 1000,0 | март | апрель |
| аг.Бабиничи, ул.Комсомольская, д.6а | ремонт стыков стеновых панелей | м.п. | 110 | 1160,00 | май | май |
| аг.Вороны, ул.Ленинская, д.64 | ремонт фасада, крыльца | кв.м./шт | 72/1 | 1075,00 | июль | июль |
| д.Герасимово, ул.Озерная, д.6 | ремонт стен фасада, кровли, крыльца | кв.м./кв.м/ шт | 22/60/1 | 980,00 | август | август |
| аг.Зароново, ул.Полоцкая, д.10 | ремонт стыков стеновых панелей, стен фасадов | м.п./ кв.м | 60/168 | 4500,00 | май | май |
| аг.Зароново, ул.2-я Садовая, д.6 | ремонт стен фасада | м.п. | 60/4 | 1200,00 | апрель | апрель |
| аг.Зароново, ул. Полоцкая, д.4 | ремонт стен фасадов, крылец | шт. | 3 | 1331, 00 | май | май |
| аг.Зароново, ул Молодежная, д.8 | ремонт кровли | кв.м. | 80 | 3120,00 | май | май |
| аг.Задубровье, ул.Молодежная, д.6 | ремонт кровли, стыков стеновых панелей | кв.м./кв.м | 57 | 1270,40 | февраль | май |
| д.Заполье, ул.Молодежная, д.3 | ремонт кровли | кв.м. | 80 | 3120,00 | март | март |
| д.Должа, ул.Советская, д.21 | ремонт кровли, стыков стеновых панелей | кв.м./м.п. | 72/78 | 3280,00 | апрель | апрель |
| аг.Копти, ул.Школьная, д.19 | ремонт цоколя, стен лоджий | кв.м/кв.м | 16/8 | 1120,00 | май | июнь |
| аг.Копти, ул.Центральная, д.5 | ремонт кровли, крылец | кв.м./шт | 61/2 | 3600,00 | май | май |
| аг.Копти, ул.Центральная, д.9 | ремонт крылец, козырька | шт/шт | 2/2 | 2800,00 | май | июнь |
| ст.Лужесно, ул.Сильницкого, д.4 | ремонт цоколя, крылец, кровли (парапет) | кв.м./шт./ м.п. | 15/3/6 | 2061,60 | апрель | июль |
| д.Малые Летцы, ул.Санаторная, д.2а | Ремонт кровли | кв.м. | 72 | 3020,00 | май | май |
| д.Подберезье, ул.Мира, д.8 | ремонт кровли | кв.м | 40 | 960,00 | март | март |
| д.Подберезье, ул.Мира, д.17 | ремонт отмостки, цоколя | м.п./ кв.м. | 54/48 | 2640,00 | апрель | май |
| д.Пестуница, ул.Новая, д.6 | ремонт кровли, стен фасада | кв.м./кв.м. | 24/12 | 2800,00 | июль | август |
| п.Светлый, ул.Шоссейная, д.10 | ремонт кровли | кв.м. | 61 | 2050,00 | апрель | август |
| д.Сосновка, ул.Кольцевая, д.47 | ремонт крыльца | шт | 1 | 120,00 | октябрь | октябрь |
| д.Хайсы, ул.Фабричная, д.2 | ремонт кровли, стен фасада | кв.м./кв.м. | 15/15 | 2300,00 | октябрь | октябрь |
| д.Хайсы, ул.Фабричная, д.14 | ремонт оголовков труб вентшахт | м.п. | 8 | 1680,00 | май | май |
| д.Шевино, ул.Приозерная, д.18 | ремонт отмостки | м.п. | 24 | 740,00 | сентябрь | сентябрь |
| Всего: |  |  |  | 60300,00 |  |  |