Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по строительному проекту по объекту: «Строительство площадки с твердым покрытием для временного хранения, подготовки отходов, использования строительных, древесных и иных отходов по адресу Витебский район, Туловскийс/с, 6, южнее д. Огородники».

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 01.12.2021 по 22.04.2022 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | С 08.04.2022 по 22.05.2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | С 07.04.2022 по 30.05.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | С 30.05.2022 по 01.06.2022 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | С 02.06.2022 по 01.07.2022 включительно (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 02.07.2022 – по 05.07.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 06.07.2022 – по 06.08.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 07.08.2022 – по 21.08.2022 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

Заказчик планируемой деятельности:

Закрытое акционерное общество «Витебский завод промышленной переработки»

Юридический адрес: 210040, Республика Беларусь, г.Витебк, ул.1-я Журжевская,20-1

Электронный адрес: info@tko.by

Телефон: +375 29 1446681

Планируемая деятельность по строительному проекту, по объекту: «Строительство площадки с твердым покрытием для временного хранения, подготовки отходов, использования строительных, древесных и иных отходов по адресу Витебский район, Туловский с/с,6, южнее д.Огородники» разработана на основании задания на проектирование.

Проектируемый объект размещается южнее деревни Огородники Туловского сельсовета, на земельном участке закрытого акционерного общества «Витебский завод промышленной переработки» с кадастровым номером 221200000001000236;

рельеф местности - спокойный.

Проектом предусматривается строительство площадок с твердым покрытием для временного хранения, подготовки отходов, использования строительных, древесных и иных отходов.

При проектировании предусмотрены участки:

- участок использования древесных отходов для производства щепы древесной технической по ТУ BY 391508149.003-2021 и щепы топливной по ТУ BY 391508149.002-2021;

- участок использования строительных отходов для производства смеси минеральной по ТУ BY 391508149.001-2020;

- участок хранения древесных отходов;

- участок хранения готовой продукции (щепы древесной технической, щепы топливной);

- участок хранения строительных отходов;

- участок хранения иных отходов.

- участок хранения готовой продукции (смеси минеральной).

Применено в проекте следующее технологическое оборудование:

- Установка дробления древесных отходов (аналог «Altec WC126А»);

- Мобильная установка по использованию отходов (аналог «Impulse 120»).

Режим работы проектируемого объекта:

- односменный режим работы - при 253 рабочих днях и 40-часовой рабочей неделе.

Срок эксплуатации объекта не менее 50 лет.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

– вариант I – реализация проектируемого объекта на территории существующей и функционирующей производственной площадки ЗАО «Витебский завод промышленной переработки» по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, 6, южнее д.Огородники, с кадастровым номером 221200000001000236.

Данная территория техногенно-освоена.

Территория ограничена:

- с севера, северо-востока, северо-запада, запада, юго-запада – земли полигона твердых отходов на действующей городской свалке (с кадастровым номером 221200000001000037);

с востока, юго-востока, юга –земельный участок для ведения лесного хозяйства (с кадастровым номером 221200000001002787);

Вариант II — реализация проектируемого объекта восточнее территории существующей площадки ЗАО «Витебский завод промышленной переработки» по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, 6, южнее д.Огородники, (с кадастровым номером 221200000001002787).

Данная территория относится к землям для ведения лесного хозяйства. На территории произрастают объекты растительного мира.

Выбор варианта размещения:

Для реализации проекта выбран Вариант I, так как:

— не требуется выделение дополнительного земельного участка, занятого для ведения лесного хозяйства;

— минимизируется необходимость удаления объектов растительного мира;

— не требуется снижение площади земель для ведения лесного хозяйства;

— минимизируется срезка плодородного слоя почвы;

— выбранный вариант размещения обеспечивает оптимальную удаленность от жилой застройки и размещение на существующей производственной зоне.

С учетом анализа вариантов, вариант 1 - реализация заявленных намерений на существующих производственных площадях, является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений позволит, минимизировать воздействие на компоненты природной среды.