Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по предпроектной проработке по объекту: «Строительство завода по производству вакцин с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, Витебская область". 2-я очередь строительства».

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 04.02.2022 по 24.02.2022 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | С 03.03.2022 по 25.03.2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | С 25.02.2022 по 01.04.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | С 28.03.2022 по 01.04.2022 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | С 02.04.2022 по 01.05.2022 включительно (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 02.05.2022 – по 31.05.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 04.05.2022 – по 30.06.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 01.07.2022 – по 01.08.2022 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «БелВитунифарм»

Юридический адрес: д.Должа, Витебский р-н, Витебская обл. ул. Советская, 26А, 211309

Контактный телефон: +375212209410

E-mail: belvitunipharm@mail.ru

Планируемая деятельность по предпроектной проработке по объекту: «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией имеющегося производства в дер. Должа, Витебская область» (2-я очередь строительства) разработана на основании задания на проектирование.

Проектом предусматривается строительство нового производственного корпуса по производству медицинской вакцины цельновирионной инактивированной против коронавируса SARS-CoV-2 в соответствии с требованиями ТКП 030-2017 «Надлежащая производственная практика».

Согласно заданию на проектирование производственная мощность проектируемого участка 20 000 000 ампул в год.

Наименование готовой продукции – «Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 цельновирионная инактивированная», раствор для внутримышечного введения. Вакцина предназначена для профилактики COVID-19.

Режим работы проектируемого опытно-промышленного производства: 250 дней в году, 2 смены по 8 часов.

Срок эксплуатации объекта не менее 50 лет.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

– вариант 1 – реализация проектируемого объекта на территории существующей и функционирующей производственной площадки ОАО «БелВитунифарм» по адресу: Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А.

Данная территория техногенно-освоена.

Территория ограничена:

с севера – земли транспортной инфраструктуры н.п. Должа, Христианское кладбище, земли н.п. Герасимово, земельный участок для обслуживания жилого дома;

с северо-востока – земли общественной территории н.п. Должа;

с востока – земли общественной территории н.п. Должа;

с юго-востока – земли общественно-деловой территории н.п. Должа;

с юга - земли общественной территории н.п. Должа,земельный участок для содержания и обслуживания квартиры в блокированном жилом доме;

с юго-запада – земли общественной территории н.п. Должа;

с запада – земли общественной территории н.п. Должа;

с северо-запада – земли н.п. Герасимово, общественная территория н.п. Должа.

Вариант II — реализация проектируемого объекта западнее территории существующей площадки ОАО «БелВитунифарм» по адресу Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А.

Данная территория отностится к сельскохозяйственным землям. На территории произрастают объекты растительного мира.

Выбор варианта размещения

Для реализации проекта выбран Вариант I, так как:

— не требуется выделение дополнительного земельного участка, занятого сельскохозяйственных землями;

— минимизируется необходимость удаления объектов растительного мира;

— не требуется снижение площади сельскохозяйственных земель;

— минимизируется срезка плодородного слоя почвы;

— выбранный вариант размещения обеспечивает оптимальную удаленность от жилой застройки.

С учетом анализа вариантов, вариант 1 - реализация заявленных намерений на существующих производственных площадях, является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений позволит, минимизировать воздействие на компоненты природной среды.