Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «ОАО «БелВитунифарм» (Витебская обл., Витебский р-н., д.Должа ул.Советская, 26А с учетом существующего положения и перспективы развития:

- Модернизация котельной ОАО «БелВитунифарм» расположенной по адресу: Витебский район, н.п.Должа, ул.Советская, 26А»;

- «Строительство завода по производству вакцины с реконструкцией имеющегося производства в д.Должа, Витебская область. 1-я очередь строительства –реконструкция имеющегося производства»;

- «Реконструкция двухэтажного лабораторного корпуса, расположенного по адресу:211309, Витебская область, Витебский район, д.Должа, ул.Советская, 26А/17, под производственный корпус по выпуску ветеринарных препаратов»».

1. План-график работ по проведению ОВОС:

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 01.09.2021 по 05.09.2021 г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | С 05.09.2021 по 31.09.2021 г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | С 05.09.2021 по 20.09.2021 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | С 20.09.2021 по 25.09.2021 г. |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | 31.09.2021 г. по 28.11.2021 г. (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С 29.11.2021 г. по 01.12.2021 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С 01.12.2021 г. по 05.12.2021 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С 01.01.2022 г. по 20.01.2022 г (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

*заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)

2. Сведения о планируемой деятельности.

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «БелВитунифарм»

Юридический адрес: Индекс 211309, Республика Беларусь, Витебский район, Мазоловский с/с, д. Должа, ул. Советская, 26А

Почтовый адрес: Индекс 211309, Республика Беларусь, Витебский район, Мазоловский с/с, д. Должа, ул. Советская, 26А

Электронный адрес: vbf@mail.by

Телефон/факс +375 212 209 410.

Проектными решениями предусматривается:

- обновление котельного оборудования;

- производство вакцины «Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 цельновирионная инактивированная», раствор для внутримышечного введения, в ампулах 1,0 см3, 0,5 см3 /доза. Вакцина предназначена для профилактики COVID-19;

- производство приманки вакциносодержащей антирабической «Рабивит-ВБФ», которую применяют для профилактической вакцинации против бешенства диких плотоядных животных

3. Сведения об альтернативных вариантах размещения и (или) реализации.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1 – реализация проектных решений в западной части деревни Должа Мазоловского сельсовета на землях открытого акционерного общества «БелВитунифарм» по адресу: Витебский район, н.п. Должа, ул. Советская, 26А;

- вариант 2 – «нулевая» альтернатива, отказ от реализации проекта.

Таким образом, вариант 1 реализация проектных решений по объекту является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности.